PROTOKOLL

STYRELSEMÖTE NATTSLÄNDAN

Tid: Torsdagen den 26 november kl 18.00

Plats: Via telefon

Närvarande: Tim Nylander, Henrik Elstad, Hans Persson, Thomas Johnsson, Jarno Paasovaara, Tommy Bryngelsson & Daniel Svensson

§1 Mötet öppnat

- På grund av corona-pandemin hölls mötet via telefon.
Alla var uppkopplade så att det gick att prata tillsammans. 
Thomas kopplade in personerna efterhand.
Det visade sig att 1 person bara kunde koppla in 5 andra.
Vi löste det genom att en av de andra kopplade in den 6-te personen.

§2 Fastställa dagordningen

- Dagordningen fastställd, den bestod av endast 1 punkt som var stambytet.

§3 Genomgång av protokollet samt åtgärdspunkter från föregående möte, 2020-09-16

- Ingen genomgång

§4 Status på specifika större ärenden, stambytet

- Thomas hade i förväg skickat ut ett material som beskrev varför Nattsländan behöver göra stambyte och med 4 olika alternativ till hur stambytet kan göras.
Alternativen var
  1. Komplett stambyte med nya ledningar för både värme och vatten
         samt en ny kallvattenpump i UC, en sk tryckstegringspump
  2. Endast nya stammar för vattenrören, dessa dragna under husens innertak 
        samt en tryckstegringspumpen i UC
  3. Ett alternativ där endast 11st hus påverkas. Dessa får nya vattenrör. Det är
       de hus som är förskjutna. Där bedöms det finnas störst risk för läckor på
       vattenrören 
  4. Att inte göra något alls, dvs åtgärda problemen efter hand som dom 
       inträffar.

- Styrelsen hade skickat in sina synpunkter i förväg och de var:
 Alla rekommenderade Alternativ 1.
 Motiveringen var att det är lämpligt att göra något och att vi då bör göra något 
   rejält.
 Det finns inte något bra sätt att dela upp stambytet på. Det blir mycket dyrare
   att göra det stegvis.
 Fastän alternativ 1 blir dyrast så är styrelsen eniga om att detta alternativ ska 
   föreslås.

- Alternativ 1 innebär att
-- rören från UC ska grävas ner i alla gångarna
-- rören dras in till husen under entrén-gången och vidare bakom boden fram till
     huset där de dras in genom tegelväggen
-- rören kommer in i ”lilla rummet”, nära gavelväggen och dras nere vid golvet 
     mot klädkammaren 
-- rören går genom innerväggen och ansluter där till husets central för värme 
    och vatten 
-- i klädkammaren går rör sedan över till grannens klädkammare. Så gör man 
     där det är möjligt (där husen har klädkammare intill varandra). Man undviker 
     på så sätt att gräva upp alla entré-gångar, det blir mycket billigare.

- Nattsländan ska få en offert på detta förslag. Det har konsulten Örjan Pantzar ordnat. Förslaget ska komma från vvs-firman Brion Rör. Corona-pandemin har kraftigt försenat förslaget som utlovas komma ”snarast”. I nuläget finns bara en kalkyl som Thomas har gjort. Den är baserad på uppgifter från Örjan Pantzar. Den visar att priset blir 12,6 Mkr inkl moms.

- Hans har gjort en kalkyl på en flerårsbudget som innefattar stambytet och detta ser positivt ut. Går allt som planerat bör stambytet kunna göras under 2023 och till dess har flera avskrivningar gjorts. Vi bör bygga upp ett ”stambyteskonto”. Genom att höja kvartalsavgiften med 1 000 kr from 1 juli 2021 så bygger vi upp en buffert som gör att den höjning som måste komma senare kan begränsas till ytterligare 1 500 kr. Kan avskrivningen göras på längre tid än de antagna 20 åren, så kan höjningen begränsas ännu mer. Mycket är osäkert men klart är att ett speciellt lån behöver tas för stambytet.

- Rören som går från klädkammaren och ut i övriga huset kommer inte att innefattas i bytet. Dessa rör ansvarar varje enskilt hushåll för.

§5 Ekonomi

--

§6 Behandling av ärenden som styrelsen har åtagit sig

--

§7 Lekplatserna

--

§8 Övriga frågor

- -

§9 Nästa möte

Inget bestämt

Vid protokollet			Justeras

………………………			…………………………

Daniel Svensson, sekr			Thomas Johnsson, ordf