Protokoll

KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE NATTSLÄNDAN

Plats och tid: Bergkullevägen 456, tisdagen den 18e maj 2021 kl 18.00

Närvarande: Thomas Johnsson, Tommy Bryngelsson, Hans Persson, Henrik Elstad, Tim Nylander, Ingrid Stark, Ewa Petersson

§1 Mötet öppnas
 	- Fotografering och fika
 	- Ewa och Ingrid är nya i styrelsen, de hälsades välkomna
 	  (Thomas har kollat i gamla protokoll och konstaterat att man får gå tillbaka till
 	  åren 1981 och 83 -89 för att finna 2st kvinnor i styrelsen. Intressant och lovande)

§2 Fastställande av dagordningen

§3 Genomgång av protokollet från föregående möte, 2021-03-30

- Skyltar, som visar att området är kameraövervakat, är uppsatta av Tommy

- Kant mot väggen till Bkv 440 i garagen ska ordnas för att undvika läckage. Beställt från Tommy Byggare men inte utfört ännu, Thomas bevakar

- Svinn från värmesystemet, felsökning beställd från Assemblin. Mätning genomfördes 17 maj, men inget resultat kunde konstateras. Ny mätning genomförs i juni, när värmen kan stängas av för bättre mätresultat, Thomas.

- Årsmötet, beslutspunkterna är godkända och redovisade.

- Stambytet, Lars Ove Andersson från Uddevalla har varit på plats och ska lämna förslag på hur stambytet kan genomföras.

- Stambytet, arbetsgrupp. Föreslagna personer är tillfrågade: Hazem Zainel, Bkv 468 är intresserad, Stig Hillström, Bkv 538 har sagt nej, Christer Fihn, Bkv 526 har inte lämnat klart besked ännu.

- Larm från Värmesystemet i UC. Assemblin är kontaktade och påminda om att mobilnummer behöver ändras för larmet, Thomas bevakar

- Lock på rännorna är monterade i samtliga garagelängor av Tim

- Föregående mötesprotokoll godkändes. Thomas ser till att det läggs på hemsidan.

§4 Status på specifika större ärenden

- Protokoll från årsstämman, inga åtgärdspunkter

- Fiber återställd av Yngves vid Bkv 502 efter åverkan, betalas av husägaren, Thomas meddelar när faktura kommer

- Stambytet

  - konsulten Örjan Pantzar har blivit avtackad

  - Lars Ove Andersson ska lämna ett förslag, Thomas och Ewa håller kontakten med honom

  - arbetsgrupp bildas med Hazem Zainel, Christer Fihn och Thomas, Thomas ordnar

§5 Ekonomi

- Ekonomiska läget, Hans redogjorde för situationen. Läget skiljer sig inte nämnvärt från budget

- Containrarna på städdagen kostade extra p.g.a. misskötsel då det blev överlastat och skräp ställdes vid sidan av containern. Styrelsen beslutade att inte beställa skräpcontainer vid nästa års städdag.

- Firmatecknare: Thomas Johnsson och Hans Persson utsågs till firmatecknare för föreningen under 2021

- Verdandi får fortsatt förtroende för gräsklippningen.

§6 Behandling av ärenden som styrelsen har åtagit sig

- Väggen mot Bkv 440 i garagen, Tommy Byggare ska gjuta en kant för att förhindra att det blir fukt, Thomas meddelar när arbetet börjar för att förbereda berörda garageinnehavare

§7 Lekplatserna

- Säkerhetsbesiktning ska genomföras. Stefan Lörnell är tillfrågad att vara besiktningsman, Henrik och Thomas deltar från styrelsen

- Bandymål: Vi avvaktar med att köpa in nytt bandymål till aktivitetsplanen, tills efterfrågan finns, då föreslås inköp av liknande mål med stark kedja att sätta fast med.

§8 Övriga frågor

- Två platser på husvagns-parkeringen är uthyrda till ägare utanför samfälligheten á 500 kronor per säsong

- Rusta upp planteringen vid infarten: Benny Karlsson tillfrågas om förslag för upprustning och vilka som eventuellt kan göra det, Thomas

- Boulebanan samlar vatten – upprustning behövs. Stefan Lörnell tillfrågas vid besiktning, Thomas och Henrik

- Fråga om eventuella rabatter som samfällighetens medlemmar har, Målarboden tillhandahåller detta. Ewa kollar upp om det går att få fram fler liknande medlemsförmåner

- Grannsamverkan. Anette Johansson är nu ensam representant för grannsamverkan. Thomas ska be henne om att fortsätta uppdraget och om eventuellt behov av ytterligare person som kan bidra.

- Facebook-sidan: nya administratörer behövs, Denni tillfrågas om han kan göra det och ifall det behövs någon mer kan Tommy ställa upp. Thomas frågar Denni.

- Ewa och Ingrid fick nycklar till UC och Förrådet. Ingrid saknar en nyckel till nyckelskåpet i UC. Thomas ska ordna det och även visa dem UC och Förrådet samt hur allt fungerar. Thomas ska uppdatera ”nyckellistan” som finns på hemsidan.

§9 Nästa möte: Tisdagen 17 augusti 18:00

Vid protokollet			Justeras

………………………			…………………………

Henrik Elstad			Thomas Johnsson, ordf