Protokoll

STYRELSEMÖTE NATTSLÄNDAN

Plats och tid: Bergkullevägen 432, tisdagen den 7de december 2021 kl 18.00

Närvarande: Thomas Johnsson, Hans Persson, Henrik Elstad, Ewa Petersson, Tim Nylander

§1 Mötet öppnas

§2 Fastställande av dagordning

§3 Genomgång av protokollet från föregående möte, 2021-10-05

- Larm från värmesystemet, Assemblin har inte hört av sig angående att ändra telefonnummer, Thomas bevakar.

- Rabatter till Nattsländans medlemmar, Ewa bevakar

- Stambyte. Firman i Göteborg som Hazem har kontakt med kan ge svar på frågor, men inte hjälpa till i övrigt. Örjan Pantzar har sagt JA till att åter vara konsult för 550 kr/tim. Thomas har informerat honom. Se mer under punkten 4.

- Vinterunderhåll köpt från Supplier Partner, samma som i fjol, klart.

- Yggdra är kontaktade angående klippning av oxelträden nu i vinter, klart. I samband med det kan också rönnar vid Bkv 458 ansas.

- Bättre belysning längs infartsvägen. Patrik Holmslätt, Helservice, har lämnat offert: 123 000 kr inkl moms för 25st armaturer inkl montering. Thomas pratade med honom, arbetet görs tidigast till våren. Nytt beslut tas i samband med budgetarbetet. Obs, de offererade armaturerna uppges vara vattentåliga.

- Städdagen genomfördes på ett positivt sätt med många deltagare och korv som avslutning.

- Tommy läser av mätarna i januari. Thomas ska skriva ett info-lapp till medlemmarna om detta.

- Protokollet ändrat (det fet-markerade) i §8 pkt 1 till: 
            …….Men en bom har också nackdelar. Styrelsen diskuterade för- och   
            nackdelar. Medlemmarna hade tidigare röstat NEJ till att ha grindar 
            vid gångarna in till radhusen. Resultatet blev att en tydlig majoritet 
            av styrelsen beslutade att en bom inte ska föreslås.

- Protokollet godkändes med ändringen.

§4 Status på specifika större ärenden

- Stambytet.

  - Arbetsgruppens förslag till lösning är i huvudsak

    - att dra de nya rören i radhusens kulvertar

    - att gräva ner rören till tvärlängorna

    - att gå in via lilla rummet bakom boden till husen i den södra längan

  - Styrelsen beslutade att anta förslaget (se bilaga) och att lämna det till årsmötet för information och diskussion samt att föreslå en förstudie på en länga. På årsmötet ska medlemmarna besluta om att en förstudie ska genomföras. Efter förstudien ska ett nytt medlemsmöte hållas. Då ska medlemmarna ta ett slutgiltigt beslut om stambyte för hela området.

  - Kontakter med företag tas av arbetsgruppen för att ta in synpunkter och kostnader i möjligaste mån, t.ex. Tommy Byggare, Christian Assmus Vänersnäs Rörservice och Lars Ove Andersson vvs-are i Uddevalla.
Ewa kontaktar Lars Ove.

  - Konsulten Örjan Pantzar är engagerad, han ska dimensionera en tryckstegringspump i UC, mm med en möjlig kostnad på 50-70 000 + arbete.
Tryckstegringspumpen gör att trycket på vattnet blir konstant och då stressas rören mindre. Det är bra både för stammarna och för rören i de 77 husen.  Beslut om detta tas vid senare tillfälle. Han har också i uppdrag att utreda dimensioneringen av rör i kulvertarna.

§5 Ekonomi

- Hans redogjorde för det ekonomiska läget. Totalt ser det ut att bli ett plus gentemot budget. Värmekostnaderna ser ut att bli högre än förväntat vilket kommer att innebära att medlemmarna kommer få betala extra vid avräkningen. Snöröjningen avviker också med ökade kostnader.

- Ökad el-förbrukning konstateras för hela året jämfört med tidigare år. Möjliga orsaker kan vara laddning av elbilar i garagen. Det är inte tillåtet, man måste först ha fått godkännande från styrelsen. Det är mindre troligt att Tommy Byggare tagit så mycket el. I samband med information till hushållen kring avläsning av mätarna så kan vi påminna om vikten av att inte ladda bilar utan att meddela styrelsen och därmed få tillstånd samt att använda rätt utrustning för säkerhetens skull. Thomas ser till att detta kommer med.

§6 Behandling av ärenden som styrelsen har åtagit sig

- Städdagen blev bra, allt blev gjort och korv med dricka uppskattades

§7 Lekplatserna

- Funktionen på lekplatserna är som den ska efter uppsättning av nya gungor.

§8 Övriga frågor

- Förslag om att anlägga fler parkeringsplatser (12st) vid den korta garagelängan. Styrelsen går inte vidare med det för tillfället. Istället uppmanas ägare att använda sina garage och eventuellt kan det bli aktuellt att ta betalt av firmabilar som parkeras på området. Ingen åtgärd beslutades.

- Bkv 506 vill renovera sitt snedtak och styrelsen ansåg att det är upp till husägaren att ta kontakt med andra ev intresserade. Tommy Byggare har uppgett att det angivna priset bara gäller om det är flera som gör ombyggnaden

§9 Nästa möte: Tisdag den 18 januari 18:00

Vid protokollet			Justeras

………………………			…………………………

Henrik Elstad			Thomas Johnsson, ordf