Protokoll

STYRELSEMÖTE NATTSLÄNDAN

Plats och tid: Bergkullevägen 432, tisdagen den 22e mars 2022 kl 18.00

Närvarande: Thomas Johnsson, Hans Persson, Henrik Elstad, Ingrid Stark, Tim Nylander

§1 Mötet öppnas

§2 Fastställande av dagordningen

§3 Genomgång av protokollet från föregående möte, 2022-02-15

- Larm från värmesystemet. Thomas har pratat med Urban Karlsson på el-sidan på Assemblin som ska skicka en person som kan lägga in rätt telefonnummer för när värmesystemet larmar.

- Rabatter, Ewa återkommer

- Garagegolv. Thomas har pratat med Jörgen som anser att det inte blir bra att bila bort löst golv och lägga i ny cement. Han ska se hur området Trollsländan har löst det med att skriva fast en plåt över nuvarande cementkant. Vi avvaktar det och lägger i så fall in utrymme i budget för arbetet senare. Klart

- Stambyte med nya rör i befintliga kulvertar. Thomas har träffat Janne H som är konsult åt Tommy Byggare, han förkastar förslaget med att dra rör i befintliga kulvertar då det blir för riskabelt. Istället föreslås att rören dras under innertak (se §4)

- Tryckstegringspump. Efter samtal med Örjan Pantzar kom vi fram till att vänta med att byta tryckstegringspump och göra det i samband med stambytet.

- Boka Sylteskolans aula till Årsstämman. Klart.

- Sopning är beställd från Centralen. Ingen fastställd dag men troligen före den 1 april.
(det blir den 30/3, Hans och Thomas ska dela ut en info-lapp till medlemmarna)

- Värmesystemet. Det försvinner 9 liter per dag. Thomas har kontaktat Håkan Karlsson på Assemblin som kommer torsdag 24/3 för att lokalisera ett läckage i längorna.

- Föregående mötesprotokoll godkändes. Protokollet från styrelsemötet ligger på hemsidan.

§4 Status på specifika större ärenden

- Stambytet.

  - Tommy Byggares konsult Janne Hennström föreslår att rören dras inomhus, under innertaket. De dras genom klädkammaren, genom toan och genom köket. Innertaket behöver sänkas ca 15 cm. Styrelsen anser att många kommer att vara negativa till detta. I köket finns ju köksskåpen som gör att utrymmet blir mindre. Många har gjort om i köket och det gör det också svårt. Ett nytt förslag kom upp som innebär att rören istället dras under innertaket och över fönstret i lilla rummet, över ytterdörren och ovanför fönstren i köket. Här är det mera fritt. Styrelsen ser också ett alternativ i att dra det under innertaket i tvättstuga och vardagsrum för att sedan gå in i klädkammaren. Båda förslagen bedöms innebära mindre ingrepp och eventuellt också något billigare än att gå från klädkammaren via toaletten och köket. Thomas ska kontakta Janne H för att få hans syn på detta.

  - Förslaget tas upp på årsmötet som något att gå vidare med och få kostnadsförslag kring. I övrigt presenteras också processen fram till förslaget med tidigare utredda förslag, arbetsgruppens arbete mm.

  - Anläggningsbeslut behöver ändras om det nya förslaget ska kunna genomföras.

§5 Ekonomi

- Hans redogjorde för det ekonomiska läget och kan konstatera att kostnaderna för värmen under årets första månader ligger lägre än föregående år samma period, vilket ligger i linje med budgeten som föreslogs förra styrelsemötet.

- Arvoden för föregående verksamhetsår redovisades och kommer att betalas ut efter styrelsemötet, Hans.

- Debiteringar och avräkningar för värme och vatten 2021 är utdelat till medlemmarna och ska betalas 31 mars.

- Ny åkgräsklippare. Efter undersökning av kostnader för ny åkgräsklippare i jämförelse med att hyra in tjänst har konstaterats att det mest ekonomiska är att införskaffa en ny gräsklippare inför årets säsong. Hans och Thomas undersöker. En ny och kraftig klippare behövs eftersom vi har stora ytor att klippa. Verdandi är fortsatt intresserade av att sköta om gräsklippningen på området.

§6 Behandling av ärenden som styrelsen har åtagit sig

- Årsmöte 2022-03-30 kl 19:00 i Sylteskolans aula. Kallelse är utdelad. Thomas skriver förslag till bildspel rörande punkten om motioner och förslag från styrelsen kring ny armatur, stambyte och parkeringar. Styrelsen träffas lite innan för att ordna med teknik mm.

- Valberedningen har meddelat att de har ett komplett förslag till styrelse för 2022, bl.a. med ny kassör. De har också meddelat att de kan tänka sig att fortsätta sitt uppdrag.

§7 Lekplatserna

- Lekplatserna. Funktionen är fortsatt bra.

- Besiktning kommer att genomföras under maj månad och besiktningsman är anlitad.

§8 Övriga frågor

- Husvagnsparkering, avgifter för sommaren regleras. Just nu har vi tre inhyrda husvagnar. Thomas kontaktar dom och anger konto nr för betalningen, 500 kr.

- Förslag till ny städdag blir tisdag 26 april på kvällen, tas upp på årsmötet.

§9 Nästa möte: Tisdagen 19 april 18:00

Vid protokollet			Justeras

………………………			…………………………

Henrik Elstad			Thomas Johnsson, ordf