Protokoll

STYRELSEMÖTE NATTSLÄNDAN

Plats och tid: Bergkullevägen 432, tisdagen den 30e augusti 2022 kl 18.00

Närvarande: Thomas Johnsson, Henrik Elstad, Ingrid Stark, Tim Nylander, Ewa Petersson, Tommy Bryngelsson

§1 Mötet öppnas

§2 Fastställande av dagordningen

§3 Genomgång av protokollet från föregående möte, 2022-06-14

- Kallelse till möte med Janne Hennström, klart och mötet genomfört.

- Undersöka lån för att finansiera stambytet. Gina och Ewa har haft möte med Swedbank och gjort en exempelkalkyl för ett lån på 17 miljoner med 40 års avbetalning och ränta på 6%. Ytterligare kontakter med banker kommer att tas för att jämföra.

- Gina och Thomas är utsedda till firmatecknare och det är registrerat.

- Vilket ansvar har Nattsländan för att betala för skador som orsakats av sådana saker som Nattsländan äger, tex rören i radhusens kulvertar. Thomas har läst i boken "Samfälligheter, praktisk handbok om skatt, ekonomi och juridik". Henrik har läst om några juridiska fall. Sammantaget kan konstateras att när det finns uppenbart slarv kan förening bli skyldig att betala för orsakad skada till medlem och vice versa. I övrigt är det egen försäkring som gäller.

- Beställning av gräsklippning från Supplier Partner gjordes för sommaren.

- Be Anette att lägga ut infon om rabatter på "Facebook-gruppen", genomfört.

- Tryckning av parkeringstillstånd, 4st per hus till självkostnadspris. Ewa inväntar material för att kunna tillverka tillstånden.

- Farthinder och undersökning av fler alternativ är genomfört, se punkt nedan.

- Protokollet godkändes

§4 Status på specifika större ärenden

- Stambytet. Förfrågningsunderlaget (FFU) som tagits fram av arbetsgruppen i samverkan med Janne Hennström är utskickat. Offerter ska lämnas senast 14 oktober. Efter kontakt med några firmor konstateras av fast pris inte går att få utan att man kan ge ett så kallat samverkanspris, detta godtas i detta läget och Janne Hennström får i uppgift att skriva ett PM om detta. När förslagen har kommit in samlas styrelsen med arbetsgruppen och eventuellt ytterligare medlemmar med sakkunskap för att utvärdera dessa. Därefter kan fortsatt process med tidsplan för information till hushållen, medlemsbeslut, anläggningsbeslut, lån mm bestämmas. Vi beslutade att inte skynda på utan arbeta lugnt och metodiskt.

§5 Ekonomi

- Punkten utgick då Gina inte kunde delta.

§6 Behandling av ärenden som styrelsen har åtagit sig

- Ny belysning vid infarten, Gina har beställt dessa och Gina h ser till att de blir uppsatta.

- Farthinder. Vi beslutade att köpa in fyra par Flexi Bump. Ingrid kontaktar Gina om beställning och betalning.

§7 Lekplatserna

- Lekplatserna besiktigade och godkända

§8 Övriga frågor

- Städdag beslutades att genomföras lördag den 1 okt kl 10:00
Vi gör på samma sätt som i fjol eftersom det var mycket uppskattat. Ewa och Tommy förbereder. Thomas kollar på kallelse.

- Ett elskåp behöver bytas och kommer att genomföras av Helservice den 1 september, då stängs elen av under del av dagen. Information är utdelad till medlemmarna. Det bör också göras en översyn på övriga skåp vid samma tillfälle, Thomas ber om detta.

§9 Nästa möte: 25 oktober 18:00

Vid protokollet			Justeras

………………………			…………………………

Henrik Elstad			Thomas Johnsson, ordf