Protokoll

EXTRAINSATT STYRELSEMÖTE NATTSLÄNDAN

Plats och tid: Bergkullevägen 432, tisdagen den 30 oktober 2018 kl 18.00

Närvarande: Tim Nylander, Thomas Johnsson, Tommy Bryngelsson, Hans Persson, Fredrik Bergstrand & Daniel Svensson

§1 Mötet öppnat

§2 Agenda

- Läcka på Bkv 416

- Läckan sitter på ”husets” sida av mätaren. Läckan upptäcktes & lokaliserades av Thomas tillsammans med Assemblin den 25e oktober.
Felet upptäcktes genom att stänga av flödet till varje hushåll i raden där läckan fastställdes vara. När man stängde av på Bkv 416 så slutade trycket att sjunka och läckan kunde med säkerhet lokaliseras till tidigare nämnda hus.

- Kostnaden för felsökning bekostas av samfälligheten, detta efter omröstning med resultatet 5-1 i favör för att hushållet INTE ska stå för kostnaden. OBS! om öppenbar oaktsamhet har varit orsak till läckans uppkomst kan detta beslut komma att omprövas. 
Detta beslut är principiellt, det ska alltså kunna tillämpas även i andra fall.

- Thomas har lagt ner ca 40h jobb med att hitta läckan. Detta ska räknas med i hushållets kostnad för att åtgärda läckan. Kostnad är 100:-/h.

- Uppgrävningen mellan Bkv 440 & 444 hjälpte inte.

- Läckan som ledde till denna uppgrävning är med stor sannolikhet den samma som på Bkv 416

- Vi kontaktade Assemblin för att få ”professionell” hjälp i läcksökningen. Man kan säga att Assemblin har vilselett oss. Nattsländan höll med om att läckan var där man sedan grävde upp eftersom snön snabbt smälte där. Den gamla kulverten innehöll asbest så att  Assemblin ville inte röra den. Därför kunde inte läckan bekräftas.

- Assemblin är alltså i högsta grad medskyldig till ”det onödiga” arbetet.

- Assemblin har dragit ut på tiden, man höll inte ett löfte om att göra jobbet före midsommar. Istället stod gången uppgrävd under hela sommaren. Jobbet blev inte gjort förrän i slutet av augusti.

- Assemblin ska kontaktas, Thomas, för att få till ett möte angående kostnaden för denna uppgrävning. Vi ska hävda att Assemblin ska stå för en stor del av kostnaden eftersom läcka inte hittades. Förslag för mötets tidpunkt är morgonen 14/11-18

- Kolla upp om det finns möjlighet till ersättning från Länsförsäkringar pga tidigare varmvattenläcka.

- Hans kommer att kontakta Länsförsäkringar i frågan.

§3 Nästa möte

- Tisdagen 27/11-18 kl. 18.15

Vid protokollet			Justeras

………………………			…………………………

Daniel Svensson, sekr			Thomas Johnsson, ordf